|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 333_1.jpg | **Омская областная организация Профсоюза**  **работников народного образования и науки РФ** Экспресс-информация Лицензия ИД 00342 от 27.10.99 Министерства  Российской Федерации по делам печати,  телерадиовещания и средств массовых коммуникаций | **№ 22**  **2020** |

**МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ**

**ПО ОЦЕНКЕ**

**ГОТОВНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ,**

**ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ**

**ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ,**

**К НАЧАЛУ УЧЕБНОГО ГОДА**

Омск – 2018

**МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**ПИСЬМО**

**от 11 марта 2020 г. N ВБ-593/03**

**О ПОДГОТОВКЕ К НАЧАЛУ УЧЕБНОГО ГОДА**

|  |
| --- |
| **Список изменяющих документов**  **(в ред.** [**письма**](consultantplus://offline/ref=F91580D9FD391699B3B7E360C1E82EF115439A041198B097219AD498EFD4FE9EB7DFE524D523D770C1D466AB51E1D31FD6D09629302EAFAArBr8D) **Минпросвещения России от 03.06.2020 N ВБ-1194/03)** |

Минпросвещения России направляет методические [рекомендации](#Par23) по оценке готовности организаций, осуществляющих образовательную деятельность, к началу учебного года (далее - рекомендации).

Прошу руководствоваться [рекомендациями](#Par23) в ходе подготовки и проведения приемки организаций, осуществляющих образовательную деятельность, к началу учебного года.

Качество и достоверность предоставляемой информации, а также своевременность ее предоставления прошу взять под личный контроль.

Сведения о готовности организаций, осуществляющих образовательную деятельность, к началу учебного года прошу представлять в Департамент государственной политики в сфере общего образования Минпросвещения России с использованием автоматизированной информационной системы мониторинга готовности общеобразовательных организаций к началу учебного года (http://1sep.edu.ru) (далее - АИС) по прилагаемым [формам](consultantplus://offline/ref=F91580D9FD391699B3B7E360C1E82EF115439A031C99B097219AD498EFD4FE9EB7DFE524D523D776C1D466AB51E1D31FD6D09629302EAFAArBr8D).

Консультацию по технической части работы с автоматизированной информационной системой мониторинга готовности общеобразовательных организаций к началу учебного года можно получить по многоканальному телефону: +7 (495) 668-61-02, а также адресу электронной почты: info\_1sep@edu.ru.

В.С.БАСЮК

**Приложение**

**МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ**

**ПО ОЦЕНКЕ ГОТОВНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ**

**ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, К НАЧАЛУ УЧЕБНОГО ГОДА**

**(извлечения)**

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. [письма](consultantplus://offline/ref=F91580D9FD391699B3B7E360C1E82EF115439A041198B097219AD498EFD4FE9EB7DFE524D523D770C3D466AB51E1D31FD6D09629302EAFAArBr8D) Минпросвещения России от 03.06.2020 N ВБ-1194/03) |

Методические рекомендации по оценке готовности организаций, осуществляющих образовательную деятельность, к началу учебного года разработаны Минпросвещения России в соответствий с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=F91580D9FD391699B3B7E360C1E82EF1154296071491B097219AD498EFD4FE9EB7DFE524D522D578C0D466AB51E1D31FD6D09629302EAFAArBr8D) от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=F91580D9FD391699B3B7E360C1E82EF115429C071194B097219AD498EFD4FE9EA5DFBD28D420C970CDC130FA17rBr4D) от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", [Типовым регламентом](consultantplus://offline/ref=F91580D9FD391699B3B7E360C1E82EF115429A011598B097219AD498EFD4FE9EB7DFE521D6288321818A3FFB16AADE16CBCC9623r2rED) взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 19 января 2005 г. N 30, распорядительными документами других заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления при организации и проведении оценки готовности организаций, осуществляющих образовательную деятельность (далее - организации), к началу учебного года (далее - оценка готовности организаций).

1. Подготовка организаций к началу учебного года проводится в соответствий с планом субъекта Российской Федерации независимо от их ведомственной принадлежности и форм собственности. Мероприятия завершаются не позднее 20 августа с учетом:

соблюдения требований и выполнения комплекса мероприятий, направленных на обеспечение безопасности в случае чрезвычайных ситуаций и пожаров;

выполнения требований санитарных норм и [правил](consultantplus://offline/ref=F91580D9FD391699B3B7E360C1E82EF115449B001292B097219AD498EFD4FE9EB7DFE527DE77863490D233F90BB4D600D7CE94r2r1D);

соблюдения требований к состоянию защищенности организаций от угроз криминального характера и террористических угроз, включающих обязательные для выполнения организационные, инженерно-технические, правовые и иные мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объектов (территорий);

необходимости проведения текущего и капитального ремонта и других хозяйственных работ;

других мероприятий, непосредственно связанных с подготовкой организации к началу учебного года.

2. В ходе подготовки организаций к началу учебного года руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования, и органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования:

организуют и проводят объективную оценку готовности организаций к началу учебного года с обоснованием дальнейшего принятия решения о функционировании или приостановлении деятельности организаций;

докладывают о результатах оценки готовности организаций по подчиненности.

3. Оценка готовности организаций, их филиалов к началу учебного года осуществляется ежегодно до 20 августа.

3.1. По решению руководителей органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, создаются комиссии по оценке готовности организаций (далее - комиссии), определяются их состав, порядок и срок работы, утверждаются графики проведения оценки готовности организаций.

3.2. Основными задачами комиссий являются:

организация своевременного представления сведений в Минпросвещения России по подготовке к учебному году;

направление информации о датах (периоде) проведения оценки готовности организаций и должностных лицах, ответственных за своевременное предоставление сведений, не позднее 29 мая текущего года по форме в соответствии с [приложением N 1](consultantplus://offline/ref=F91580D9FD391699B3B7E360C1E82EF115439A031C99B097219AD498EFD4FE9EB7DFE524D523D776C1D466AB51E1D31FD6D09629302EAFAArBr8D);

организация оценки готовности организаций, находящихся в ведении органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации;

организация оценки готовности организаций, находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципального района и городского округа;

проведение мониторинга готовности организаций иных форм собственности, расположенных на территории субъекта Российской Федерации;

организация контроля и оказание помощи руководителям организаций в устранении недостатков, выявленных в ходе оценки готовности организаций;

координация деятельности работы комиссий органов местного самоуправления, муниципальных районов и городских округов, осуществляющих управление в сфере образования, по оценке готовности подведомственных им организаций;

сбор, анализ, обобщение сведений о результатах оценки готовности организаций;

информирование Минпросвещения России до 10:00 часов (московское время) по состоянию на 18:00 часов предыдущего дня по форме в соответствии с [приложением N 2](consultantplus://offline/ref=F91580D9FD391699B3B7E360C1E82EF115439A031C99B097219AD498EFD4FE9EB7DFE524D523D778C1D466AB51E1D31FD6D09629302EAFAArBr8D), начиная с даты начала оценки готовности организаций - еженедельно по вторникам; в период с 1 по 20 августа - ежедневно;

направление сведений о состоянии системы образования по состоянию на 20 августа текущего года (предоставляются до 10:00 (время московское) 20 августа текущего года) по форме в соответствии с [приложением N 3](consultantplus://offline/ref=F91580D9FD391699B3B7E360C1E82EF115439A031C99B097219AD498EFD4FE9EB7DFE524D523D675C7D466AB51E1D31FD6D09629302EAFAArBr8D);

направление итогового доклада о готовности организаций в соответствий с [приложением N 4](consultantplus://offline/ref=F91580D9FD391699B3B7E360C1E82EF115439A031C99B097219AD498EFD4FE9EB7DFE524D523D473C4D466AB51E1D31FD6D09629302EAFAArBr8D) до 10:00 часов (время московское) 20 августа текущего года;

предоставление в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющий государственное управление в сфере образования, сведений о ходе работы комиссии по форме, срокам и в порядке, определенным органом управления образованием субъекта Российской Федерации.

4. Работа комиссий проводится в соответствии с планом мероприятий по подготовке к началу учебного года конкретной организации и включает в себя:

анализ результатов оценки готовности организации и устранения нарушений, выявленных в ходе ее проведения к началу предыдущего учебного года;

оценку состояния антитеррористической и противокриминальной защищенности организации, в том числе наличие паспорта безопасности объекта (территории);

оценку обеспечения доступности зданий и сооружений организации для инвалидов и других маломобильных групп населения;

оценку организации безопасной эксплуатации энергоустановок (электротеплоустановок), их технического состояния, в том числе обеспечение надежности схемы электротеплоснабжения, ее соответствия категории энергоприемников, содержание энергоустановок в работоспособном состоянии и их безопасную эксплуатацию, проведение своевременного и качественного технического обслуживания, ремонта, испытаний энергоустановок и энергооборудования;

оценку соблюдения требований к работникам и их подготовке;

оценку соблюдения требований охраны труда электротеплотехнического и электротехнологического персонала; укомплектование рабочих мест обязательной документацией; укомплектование рабочих мест средствами индивидуальной защиты, пожаротушения и инструментом;

оценку организации мероприятий в области гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;

проверку работоспособности и обеспечения обслуживания систем автоматической противопожарной защиты;

проверку наличия и исправности первичных средств пожаротушения, состояния путей эвакуации и эвакуационных выходов;

проверку наличия и размещения наглядной агитации по вопросам соблюдения мер безопасности и умений действовать на случай возникновения чрезвычайных ситуаций;

выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора);

выполнение мероприятий и требований в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=F91580D9FD391699B3B7E360C1E82EF115439D041095B097219AD498EFD4FE9EA5DFBD28D420C970CDC130FA17rBr4D) от 30 декабря 2001 г. N 197-ФЗ "Трудовой кодекс Российской Федерации".

В случае выявления комиссией нарушений организация разрабатывает и согласовывает с комиссией мероприятия по их устранению с указанием конкретных сроков их выполнения. После реализации указанных мероприятий организация представляет в установленные комиссией сроки отчеты о принятых мерах по устранению нарушений.

5. Анализ эффективности подготовки системы образования к началу учебного года проводится Минпросвещения России на основании имеющихся данных статистики и получаемых данных о готовности организаций, осуществляющих образовательную деятельность, по следующим группам показателей:

состояние сети образовательных организаций;

доступность образования и численность обучающихся;

кадровое обеспечение образовательных организаций;

условия организации образовательного процесса;

здоровьесберегающая среда;

комплексная защита объектов образования.

6. Все сведения о готовности организаций предоставляются в Минпросвещения России с использованием автоматизированной информационной системы мониторинга готовности общеобразовательных организаций к началу учебного года (http://1sep.edu.ru) (далее - АИС) по прилагаемым формам.

Консультации по техническим вопросам, связанным с предоставлением информации в АИС, можно получить по телефону: +7 (495) 668-61-02 (многоканальный), адрес электронной почты: info\_1sep@edu.ru.

При возникновении вопросов по методической части консультации можно получить у специалистов Минпросвещения России:

[Приложения N 1](consultantplus://offline/ref=F91580D9FD391699B3B7E360C1E82EF115439A031C99B097219AD498EFD4FE9EB7DFE524D523D776C1D466AB51E1D31FD6D09629302EAFAArBr8D) - [3](consultantplus://offline/ref=F91580D9FD391699B3B7E360C1E82EF115439A031C99B097219AD498EFD4FE9EB7DFE524D523D675C7D466AB51E1D31FD6D09629302EAFAArBr8D) и приложение N 4 ([разделы 1](consultantplus://offline/ref=F91580D9FD391699B3B7E360C1E82EF115439A031C99B097219AD498EFD4FE9EB7DFE524D523D473C1D466AB51E1D31FD6D09629302EAFAArBr8D), [4](consultantplus://offline/ref=F91580D9FD391699B3B7E360C1E82EF115439A031C99B097219AD498EFD4FE9EB7DFE524D523D279C0D466AB51E1D31FD6D09629302EAFAArBr8D) - [6](consultantplus://offline/ref=F91580D9FD391699B3B7E360C1E82EF115439A031C99B097219AD498EFD4FE9EB7DFE524D523D075CDD466AB51E1D31FD6D09629302EAFAArBr8D)) - Департамент государственной политики в сфере общего образования: Охотницкая Валерия Валерьевна, телефон: +7 (495) 587-01-10, доб. 3276, адрес электронной почты: ohotnitskaya-vv@edu.gov.ru;

Приложение N 4 ([разделы 2](consultantplus://offline/ref=F91580D9FD391699B3B7E360C1E82EF115439A031C99B097219AD498EFD4FE9EB7DFE524D523D375C6D466AB51E1D31FD6D09629302EAFAArBr8D), [3](consultantplus://offline/ref=F91580D9FD391699B3B7E360C1E82EF115439A031C99B097219AD498EFD4FE9EB7DFE524D523D271CDD466AB51E1D31FD6D09629302EAFAArBr8D)) - Департамент государственной службы и кадров, Дмитриков Сергей Николаевич, телефон: +7 (495) 587-01-10, доб. 3771, адрес электронной почты: dmitrikov-sn@edu.gov.ru.

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих**

**требования охраны труда к результатам приемки организаций**

**образования по охране труда** (далее приемка) **к 20\_\_\_\_ – 20\_\_\_\_ учебному году в \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ округе города Омска**

1. «Правила безопасности занятий по физической культуре и спорту в образовательных школах. Приложение 4». Утверждены Минпросом СССР 19 апреля 1979 г. **(Приемка, пункт 3.5.)**

2. Приказ Минздравсоцразвития от 05.03.2011 г. № 169н «Об утверждении требований к комплектации изделиями медицинского назначения аптечек для оказания первой помощи работникам». **(Приемка, пункт 3.7.)**

3. Приказ о создании комиссии общего технического осмотра здания и сооружений. **(Приемка, пункт 4).**

Основание. «Положение о проведении планово-предупредительного ремонта производственных зданий и сооружений». Постановление Госстроя СССР от 29.12.1973г. № 279 п.2.11.

4. Акт весеннего осмотра здания и сооружений Постановление Госстроя СССР от 29.12.1973г. п.2.13. (**Приемка, пункт 5)**

5. ГОСТ 12.0.004 – 2015 «Система стандартов безопасности труда. Организация обучения безопасности труда. Общие требования» Приложение Форма А5, Форма А6. **(Приемка, пункты 6., 6.1., 6.2., 6.2.1.)**

6. ПОТ РМ 011 – 2000 «Межотраслевые правила по охране труда в общественном питании п.п. 5.22., 5.25., 5.26., 5.29.». **(Приемка, пункт 3.4.)**

7. «Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации электроустановок», утв. приказом Минтруда РФ от 24.07.2013 г. № 28н. (**Приемка, пункты 7.1., 7.2.)**

8. Федеральный закон от 28.12.2013 г. № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда». **(Приемка, пункт 9)**

9. Приказ Минтруда РФ от 09.12.2014 г. № 997н «Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи СИЗ и других средств индивидуальной защиты работникам сквозных профессий и должностей всех видов экономической деятельности, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением». **(Приемка, пункт 8.1.а).)**

**Примерный перечень локальных актов,**

**рассматриваемых при приемке организаций образования по охране труда**

**в 2018–2019 учебному году.**

«\_\_\_\_\_» августа 2018 года.

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

№ Наименование Организации образования

п/п локальных актов

1. Удостоверение по охране труда:
   1. Директора \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
   2. ответственного за ОТ

2. Приказ на создания комиссии по

приемке кабинетов

3.  **Наличие** **актов приемки:**

3.1. Мастерские для мальчиков \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

3.2. Мастерские для девочек \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

3.3. Спортивный зал \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

3.4. Пищеблок \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

3.5**. Наличие актов испытания**

**оборудования:**

а) в спортзале \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

б) на пищеблоке: технолог. и

холодильного

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
 3.6**. Наличие актов испытания СИЗ**

**и инструмента:**

а) в электрощитовой \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

б) в кабинете физики \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

3.7. Медицинские аптечки ­­­­­

Приказ Минздравсоцраз вития

№ 169 н от 05.03.11г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

3.8. Инструкции по оказанию

ПДП при травмах на пищеблоке\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Организация образования \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

4. Приказ о создании комиссии

технического осмотра зданий \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

5**. Наличие акта общего технического**

**осмотра здания (весенннй 2018г.)** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

6. Журнал регистрации инструктажа

на рабочем месте\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

6.1. Дата последнего повторного

инструктажа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

6.2. Журнал регистрации целевого

инструктажа (ГОСТ 12.0.004-2015 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

6.2.1. Дата последнего целевого

инструктажа\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

7. Ответственный за

электробезопасность (группа допуска)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

7.1. Журнал регистрации проведения

инструктажа с 1-ой группой

электробезопасности\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

7.2. Дата последнего

инструктажа\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

8. Ответственный за выдачу СИЗ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

8.1.Наличие личных карточек на:

а) выдачу СИЗ\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

б) выдачу смывающих средств \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

9. Сколько рабочих мест

подлежит специальной

оценки условий труда: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

10. Спецоценка

проведена на: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

11. Наличие кабинета (уголка)

по охране труда\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

14. Состояние

электрощитовой\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

15. Наличие маркировки **у розеток**

и отключающих приборов (**пускатели, рубильники**)

по номиналу напряжения

Технический инспектор труда В.В. Смирнов

С результатами приемки ознакомлен (а):

Руководитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (И.О. Фамилия)

**Бюджетное общеобразовательное учреждение города Омска «Средняя общеобразовательная школа № \_\_\_\_\_»**

Утверждаю

Директор школы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Иванова И.П.

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_ г.

Печать

**АКТ**

**испытания оборудования в спортивном зале на**

**готовность к новому 20\_\_\_ - 20\_\_\_ учебному году**

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ года

Комиссия, назначенная приказом директора от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_года в составе:

Председатель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ заместитель директора по \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Члены комиссии:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ учитель физической культуры

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ответственный за охрану труда

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ представитель профкома

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ завхоз

установила:

1. Надежность установки оборудования испытана.

**Бревно:** высота по верхней кромке от пола 1200 мм; длина – 5000 мм; ширина опорной поверхности – 100 мм; толщина – 160 мм.

Прочность установки проверялось следующим образом: к середине бревна, установленного на высоте 1200 мм, подвешивается груз в 135 кг. Прогиб бревна составляет 5 мм. Деформации нет.

**Считать спортивное бревно готовым к проведению учебных занятий в новом 20\_\_\_\_ - 20\_\_\_\_\_\_ учебном году.**

Председатель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Фамилия, инициалы

Члены комиссии \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Фамилия, инициалы

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Фамилия, инициалы

Уважаемые коллеги!

С информацией о делах и планах комитета

Омской областной организации Профсоюза отрасли

и других профобъединений

вы можете ознакомиться на омской странице

официального сайта Общероссийского

Профсоюза образования РФ

<http://www.eseur.ru/omskiy/>

Этот ресурс создан

для практической помощи

профорганизациям.

Информацию, которой вы хотите поделиться с коллегами,

присылайте в электронном виде.

Наш e-mail - [nauka@omskprof.ru](mailto:nauka@omskprof.ru)